| N’Sprint | Fonctionnalité | ID US | Histoire utilisateur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | S’authentifier | US1 | En tant qu’utilisateur, il est nécessaire de s’authentifier avec mon adresse E-mail et mon mot de passe afin d’accéder à mon interface spécifique. | Haute |
| Sprint 1 | Gérer les paramètres | US2 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter, modifier mon profil et changer mon mot de passe afin de gérer mes informations personnelles. | Haute |
| Sprint 1 | Réinitialiser mot de passe | US3 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe, afin de récupérer l’accès à mon compte en cas d’oubli. | Haute |
| Sprint 1 | Gérer les comptes utilisateurs | US4 | En tant qu’administrateur, je veux gérer les comptes (consulter, ajouter, modifier, supprimer) afin d’administrer les utilisateurs du système. | Haute |
| Sprint 1 | Gérer notifications | US5 | En tant que client, je veux gérer mes notifications afin de recevoir uniquement les informations qui m’intéressent. | Moyenne |
| Sprint 1 | S’inscrire | US6 | En tant que visiteur, je veux m’inscrire afin de créer un compte et accéder aux fonctionnalités de la plateforme. | Haute |
| Sprint 1 | Se déconnecter | US7 | En tant qu’utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte après utilisation. | Haute |
| Sprint 2 | Consulter la boutique | US8 | En tant qu’utilisateur (client/visiteur), je veux consulter les produits de la boutique afin de voir les articles disponibles. | Haute |
| Sprint 2 | Gestion de la boutique | US9 | En tant qu’administrateur, je veux gérer les produits (ajouter, modifier, supprimer) afin de maintenir la boutique à jour. | Haute |
| Sprint 2 | Gérer le panier | US10 | En tant qu’utilisateur (visiteur /client), je veux ajouter, modifier et supprimer des produits dans mon panier afin de préparer une éventuelle commande. | Haute |
| Sprint 2 | Passer, payer et suivre une commande | US11 | En tant que client, je veux passer une commande, choisir un mode de paiement (virement bancaire/ paiement à la livraison/D17) afin d’acheter des produits et consulter l’état de mes commandes afin de suivre leur progression. | Haute |
| Sprint 2 | Gestion des commandes | US12 | En tant qu’administrateur, je veux gérer les commandes (en attente, en cours, livrée, annulée) afin d’assurer le traitement des achats. | Haute |
| Sprint 2 | Payer l’abonnement mensuel du pot | US13 | En tant que client, je veux payer l’abonnement mensuel afin d’activer mon service. | Moyenne |
| Sprint 2 | Valider/refuser le paiement de l’abonnement du pot | US14 | En tant qu’admin, je veux valider ou refuser les paiements. | Moyenne |
| Sprint 3 | Configurer les pots connectés | US15 | En tant que client, je veux connecter mon pot au réseau Wi-Fi afin de permettre sa communication avec la plateforme, modifier les informations du pot (nom du pot, plante associé et emplacement) et partager l’accès à mon pot avec un autre utilisateur. | Haute |
| Sprint 3 | Consulter les paramètres de la plante | US16 | En tant que client, je veux consulter les paramètres de ma plante afin de suivre son état. Je veux visualiser les paramètres en temps réel afin de suivre instantanément l’état de la plante et les paramètres prévisionnels à 15 minutes afin d’anticiper les besoins de la plante. | Haute |
| Sprint 3 | Recevoir les alertes et les recommandations | US17 | En tant que client, je veux recevoir des alertes et recommandations afin de réagir rapidement et optimiser le soin de ma plante. | Haute |
| Sprint 3 | Déclencher l’irrigation | US18 | En tant que client, je veux piloter l’irrigation de mes pots connectés via trois modes (à distance, auto, et intelligent) afin d’adapter automatiquement, manuellement ou intelligemment l’arrosage aux besoins réels de mes plantes. | Haute |
| Sprint 3 | Consulter les tableaux de bord historiques | US19 | En tant que client, je veux consulter des tableaux de bord historiques affichant l’évolution des paramètres de mes plantes (humidité, température etc..) afin d’analyser leur état dans le temps, suivre les tendances et prendre de meilleures décisions pour leur entretien. | Haute |
| Sprint 3 | Consulter les besoins d’une plante | US20 | En tant que client, je souhaite identifier une plante via IA à partir d’une photo afin d’obtenir immédiatement ses besoins pour bien l’entretenir. | Moyenne |
| Sprint 3 | Gérer les pots connectés coté admin | US21 | En tant que admin, je veux consulter les pots connectés afin de voir leurs informations et leur état et les supprimer afin de retirer un appareil inutilisé ou défectueux. | Moyenne |
| Sprint 4 | Accéder aux cours en ligne | US22 | En tant que client, je veux accéder aux cours en ligne et passer un examen certifié à la fin de chaque cours afin d’apprendre les techniques de maintenance des plantes et valider mes connaissances. | Moyenne |
| Sprint 4 | Accéder aux jeux éducatifs | US23 | En tant qu’utilisateur (client ou visiteur), je veux jouer à des jeux éducatifs afin d’apprendre de manière interactive. | Basse |
| Sprint 4 | Envoyer une réclamation | US24 | En tant que client, je veux envoyer une réclamation afin de signaler un problème ou poser une question. | Moyenne |
| Sprint 4 | Recevoir une réponse à une réclamation | US25 | En tant que client, je veux recevoir la réponse à la réclamation envoyée afin de suivre son traitement. | Moyenne |
| Sprint 4 | Gérer les réclamations | US26 | En tant qu’administrateur, je veux consulter et répondre aux réclamations afin d’assurer le suivi et la satisfaction des clients. | Moyenne |